Администрация

**(исполнительно-распорядительный орган)**

**городского поселения «Город Козельск»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

# от «\_12\_\_»10. 2018 г. №460

**«Об утверждении муниципальной программы**

**«Благоустройство территории муниципального**

**образования городское поселение «Город Козельск»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [постановлением](consultantplus://offline/ref=0DF0E0BD22F1C75F54540BCB72CC96F42A2C7701D0302D633424372B7E5CD19Aj6v2L) администрации городского поселения «Город Козельск» от 10.10.2018 года № 441 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городского поселения «Город Козельск», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городского поселения «Город Козельск», руководствуясь Уставом городского поселения «Город Козельск» Калужской области, утвержденным Постановлением Козельской Городской Думы городского поселения «Город Козельск» от 16.12.2005 г. № 62, администрация городского поселения «Город Козельск»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования городское поселение «Город Козельск» (Приложение 1).

2.Постановление от 13.10.2016 года № 374 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования городское поселение «Город Козельск» признать утратившим силу с 01.01.2019 года.

3.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации городского поселения «Город Козельск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и вступает в силу с 01.01.2019 года.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы администрации – начальника отдела экономических отношений и реализации муниципальных программ администрации городского поселения «Город Козельск» - Кожиновскую Е.А.

**Глава администрации Н.С. Козлова**

Приложение 1

к Постановлению администрации

городского поселения «Город Козельск»

от « » 2018 г. №

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**муниципального образования городское поселение «Город Козельск»**

**«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД КОЗЕЛЬСК»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Отдел по управлению муниципальной собственностью и комплексному развитию городского поселения администрации городского поселения «Город Козельск» | | | | | | | |
| 2 | Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства и санитарно-экологического состояния территорий городского поселения «Город Козельск», создание комфортных условий проживания населения города | | | | | | | |
| 3 | Задачи муниципальной программы | Реализация мероприятий по благоустройству территории городского поселения «Город Козельск» и приведение в качественное состояние объектов внешнего благоустройства.  Улучшение облика, санитарного состояния городской территории, создание комфортных условий проживания горожан.  Активизация работы по привлечению населения, юридических лиц к участию в решении проблем благоустройства города.  Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства.  Организация мероприятий по озеленению городского поселения.  Улучшение освещения улиц и дорог.  Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов | | | | | | | |
| 4 | Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | Благоустройство и санитарная очистка города  Наружное освещение | | | | | | | |
| 5 | Сроки реализации муниципальной программы | Реализация мероприятий программы рассчитана на 2018 - 2020 годы | | | | | | | |
| 6 | Объёмы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования, в том числе по годам реализации | Объем финансирования муниципальной программы за счет местного бюджета составит: | | | | | | | |
| Источник финансирования | Всего  (тыс.руб.) | В том числе по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Местный бюджет | 113200,0 | 18300,0 | 18300,0 | 18700,0 | 18800,0 | 19200,0 | 19900,0 |
| Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на соответствующий год | | | | | | |  |
| 7 | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния территорий ГП "Город Козельск.  Повышение уровня и качества содержания и ремонта пешеходных тротуаров, озеленения, наружного освещения территорий ГП "Город Козельск", повышение качества содержания мест захоронений, организации обустройства мест сбора ТБО | | | | | | | |

**Целевые показатели (индикаторы), финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования городское поселение «Город Козельск»**

**Благоустройство и санитарная очистка города**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Источник финансирования** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | | | | **2023** | **2024** |
| 1 | Содержание мест погребения;  ( включая приобретение природного газа и техническое обслуживание газопровода к мемориалу «Вечный огонь»)  Строительство места погребения (кладбища) (приложение 1) | Городской бюджет | 600  3100 | 600  2000 | 600  1700 | 700  1300 | | | | 700  1300 | 700  1300 |
| 2 | Озеленение города:  -осуществление стрижки газонов, покос травы, в т.ч. на территории парков, скверов, мемориальных комплексов, братских захоронениях, въездных знаках, зонах отдыха;  - осуществление стрижки и формирование линий кустарников;  - проведение работ по обрезке сухих сучьев деревьев;  -проведение работ по спиливанию аварийных и сухих деревьев – 100 штук;  -осуществление посадки однолетних и многолетних цветов (с приобретением семян, рассады и т.д.).  - осуществление сбора, вывоза и сдачи на утилизацию ТБО образовавшихся в результате работ по озеленению.  Обрабатываемая площадь газонов: 28,0 тыс.кв.м;  Площадь покоса травы – 700,0 тыс.кв.м.  Обслуживание деревьев – 1800 штук. | Городской бюджет. | 2300 | 2500 | 2500 | 2600 | | | | 2700 | 3000 |
| 3 | Уличное освещение | Городской бюджет | 3700 | 4000 | 4100 | 4200 | | | 4300 | | 4400 |
| 4 | Техническое обслуживание уличного освещения | Городской бюджет | 1500 | 1800 | 1900 | 2000 | | | 2100 | | 2200 |
| 5 | Замена светильников уличного освещения  Ремонт системы уличного освещения | Городской бюджет | 200  300 | 400  500 | 500  500 | 500  500 | | | 500  500 | | 500  500 |
| 6 | Сбор и вывоз стихийных свалок | Городской бюджет | 500 | 600 | 700 | 700 | | | 700 | | 800 |
| 7 | Устройство контейнерных площадок | Городской бюджет | 500 | 600 | 600 | 600 | | | 600 | | 600 |
| 8 | Приобретение и ремонт контейнеров, урн для сбора ТБО И КГО | Городской бюджет | 200 | 500 | 500 | 500 | | | 500 | | 500 |
| 9 | Ремонт фонтанов (замена бетонного основания с гидроизоляцией) | Городской бюджет | 1000 | - | - | | - | - | | | - |
| 10 | Пляж | Городской бюджет | 200 | 300 | 400 | | 400 | 400 | | | 400 |
| 11 | Ремонт заборов/ограждений | Городской бюджет | 400 | 500 | 600 | | 600 | 600 | | | 600 |
| 12 | Содержание объектов внешнего благоустройства:  -производить своевременный текущий ремонт;  -производить своевременную уборку, очистку от грязи и пыли;  -производить сбор, вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов с объектов внешнего благоустройства;  -произвести окраску смотровой площадки и ротонды в Городском парке отдыха;  -установить систему видеонаблюдения в Городском парке;  -осуществлять техобслуживание системы видеонаблюдения в Городском парке отдыха  -осуществление работ по обслуживанию фонтанов. | Городской бюджет | 3800 | 4000 | 4100 | | 4200 | 4300 | | | 4400 |

**1. Содержание проблемы и необходимость ее решения**

**программным методом.**

В последние годы санитарное состояние городского поселения «Город Козельск» значительно улучшилось, повысился уровень благоустройства территории города Козельск. На 01 января 2017 года численность населения ГП «Город Козельск» составляет 16273 человек. Высокий уровень благоустройства города – необходимое условие улучшения жизни населения.

Вместе с тем для нормального функционирования городского поселения «Город Козельск» имеет большое значение продолжение выполнения мероприятий по благоустройству его территории, в настоящее время в силу объективных причин сформировался ряд проблем, требующих решения.

Кладбище является объектом похоронного назначения, социально значимым в сфере городского хозяйства.

Организация и содержание мест захоронения обусловлено рядом причин, основной из которых является недостаточность мест для захоронения.

Имеющиеся кладбища на территории городского поселения «Город Козельск», эксплуатируются в течение длительного периода, одно из них закрыто.

Погребение ведется на кладбище, расположенном по адресу: Калужская область, г.Козельск ул.К.Маркса, на землях специального земельного фонда.

В целях обеспечения исполнения функций органов местного самоуправления в части организации ритуальных услуг под строительство кладбища выделен новый земельный участок, площадью 8 га.

Для решения задачи по обеспечению мест под погребения необходима реализация мероприятий по осуществлению строительно-монтажных работ с целью увеличения площадей для погребения.

Для решения задачи по санитарной очистке и благоустройству мест погребения с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм необходима санитарная очистка территории действующего кладбища и вывоз мусора; обеспечение площадками для размещения мусорных контейнеров на территории мест погребения; организация подъездных путей и стоянок на кладбищах городского поселения, текущее содержание кладбищ.

Деревья и кустарники, растущие и высаженные на территории города, требуют формовочной обрезки, уборки. Сухостойные и аварийные деревья требуют проведения работ по кронированию и сносу.

Освещение. В состав работ по обслуживанию и ремонту сетей [наружного освещения](http://www.pandia.ru/text/category/osveshenie_naruzhnoe/) входит: проверка состояния освещения в вечернее время, устранение обнаруженных неисправностей, замена ламп, текущий ремонт сетей освещения. В настоящее время на части улиц города требуется восстановление уличных светильников. Ожидаемые результаты данных мероприятий: поддержание в исправном состоянии существующей сети уличного освещения территории города, повышение личной безопасности граждан, обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов.

Работа по уборке несанкционированных свалок  в городском поселении ведется постоянно, однако, несмотря на все предпринимаемые меры, свалки появляются вновь. На части улиц города необходимо организовать оборудование контейнерных площадок в соответствии с санитарными нормами и правилами.

Конкретная деятельность, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории города, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов должна осуществляться в соответствии с муниципальной программой.

Разработка и реализация данной программы позволит улучшить внешний облик города, повысить уровень благоустройства и санитарного состояния городских территорий, комфортного проживания жителей города.

**2. Цели и задачи программы.**

Основными целями данной программы являются повышение уровня благоустройства и санитарно-экологического состояния территорий городского поселения «Город Козельск», создание комфортных условий проживания населения города.

Достижение указанных целей может быть обеспечено за счет решения следующих основных задач: реализация мероприятий по благоустройству территории городского поселения «Город Козельск» и приведение в качественное состояние объектов внешнего благоустройства; улучшение облика, санитарного состояния городской территории, создание комфортных условий проживания горожан; активизация работы по привлечению населения, юридических лиц к участию в решении проблем благоустройства города; организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства; организация мероприятий по озеленению городского поселения; улучшение освещения улиц и дорог, оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов.

**3. Ожидаемые результаты от реализации программы.**

В результате реализации программы улучшится внешний облик города, повысится уровень благоустройства, санитарного, экологического состояния территорий ГП "Город Козельск", качество содержания и ремонта пешеходных тротуаров, озеленения, наружного освещения территорий ГП "Город Козельск", качество содержания мест погребения и организации ритуальных услуг, организация обустройства мест сбора твердых коммунальных отходов.

**4. Сроки реализации программы.**

Срок реализации программы 2019 – 2024 годы.

**5. Ресурсное обеспечение программы. Механизм ее реализации.**

Финансирование программы предусматривается осуществлять за счет всех источников финансирования.

Механизмом реализации программы является активная деятельность администрации ГП "Город Козельск" по выполнению планов расходов местного бюджета, планомерная работа по выполнению программы благоустройства.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению, при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год.

**6. Организация управления программой и контроль за ходом ее выполнения.**

Контроль за реализацией программы осуществляется администрацией городского поселения «Город Козельск».

Исполнитель программы - администрация городского поселения «Город Козельск»:

- собирает информацию об исполнении мероприятий программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий программы.

Приложение 1 к муниципальной программе

«Благоустройство территории муниципального

образования городское поселение «Город Козельск»

**Финансовые затраты на этапы реализации основных мероприятий**

**по строительству, эксплуатации и содержанию мест погребения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственный  исполнитель | Объем расходов на реализацию мероприятий по годам  тыс. рублей | | | | | |
|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Этапы строительства: | Администрация ГП «Город Козельск» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Ограждение центрального въезда | Администрация ГП «Город Козельск» | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Строительство административного и хозяйственного зданий | Администрация ГП «Город Козельск» | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Строительство общественных уборных | Администрация ГП «Город Козельск» | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Обустройство подъездной дороги из щебня и территории парковки | Администрация ГП «Город Козельск» | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Строительство ограждения по периметру | Администрация ГП «Город Козельск» | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Обустройство площадки под твердые коммунальные отходы, установка урн | Администрация ГП «Город Козельск» | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 1.7 | Вырубка и корчевание древесно-кустарниковой растительности, планировка площади | Администрация ГП «Город Козельск» | 500,0 | 600,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 1.8 | Строительство внутриквартальных дорог и пешеходных дорожек | Администрация ГП «Город Козельск» | 300,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 1.9 | Строительство линии электропередач 0,4 кв. | Администрация ГП «Город Козельск» | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | 2019-2024  10700,0 тыс. рублей в т.ч. по годам: | Администрация ГП «Город Козельск» | 3100,0 | 2000,0 | 1700,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |