Администрация

(исполнительно-распорядительный орган)

городского поселения «Город Козельск»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.07.2019 года                                                                                                           №343

О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Город Козельск» от 12.10.2018 г. №457 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог городского поселения «Город Козельск» (в редакции Постановления от 01.04.2019 г. №157)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского поселения «Город Козельск» от 10.10.2018 года № 441  «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городского поселения «Город Козельск», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городского поселения «Город Козельск», руководствуясь Уставом городского поселения «Город Козельск» Калужской области, утвержденным Постановлением Козельской городской Думы городского поселения «Город Козельск» от 16.12.2005 г. № 62, администрация городского поселения «Город Козельск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского поселения «Город Козельск» от 12.10.2018 г. №457 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог городского поселения «Город Козельск» (в редакции Постановления от 01.04.2019 г. №157)  следующие изменения:

1.1. в пункте 6 паспорта муниципальной программы:

- позицию «2019 год - 13 290,9 тыс. рублей» заменить позицией «2019 год - 20790,9 тыс. рублей»;

- позицию «2020 год - 14 540,9 тыс. рублей» заменить позицией «2020 год - 27 040,9 тыс. рублей»

1.2. в Разделе 3 муниципальной программы таблицу «Перечень основных мероприятий муниципальной программы, источники финансирования» и «Перечень работ и объектов ремонта сети автомобильных дорог на территории ГП «Город Козельск» изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания  и подлежит размещению на официальном сайте администрации городского поселения «Город Козельск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансово - экономического отдела Телешун С.А.

Глава администрации                                                                                   Н.С. Козлова

| Приложение к Постановлению администрации городского поселения «Город Козельск» от _______ 2019 г. № _____ |
| --- |
| № п/п Наименование основного мероприятия | Год проведения работ | Год проведения работ | Год проведения работ | Год проведения работ | Год проведения работ | Год проведения работ |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Финансовые средства тыс.руб.,в том числе | Финансовые средства тыс.руб., в том числе | Финансовые средства тыс.руб., в том числе | Финансовые средства тыс.руб., в том числе | Финансовые средства тыс.руб., в том числе | Финансовые средства тыс.руб., в том числе |
|  | областной бюджет | бюджет поселения | областной бюджет | бюджет поселения | областной бюджет | бюджет поселения | областной бюджет | бюджет поселения | областной бюджет | бюджет поселения | областной бюджет | бюджет поселения |
| 1. Содержание (зимнее/летнее) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | 8000,0 |  | 8200,0 |  | 8300,0 |  | 8500,0 |  | 9000,0 |  | 9500,0 |
| 2. Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 1000,0 |  | 1000,0 |  | 1500,0 |  | 1500,0 |  | 1500,0 |  | 1500,0 |
| 3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | 2640,9 |  | 3290,9 |  | 4 640,9 |  | 3000,0 |  | 3000,0 |  | 3000,0 |
| 5.Грейдирование |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |
| 6.Ремонт остановок общественного транспорта, приобретение и установка остановочных павильонов |  | 300,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |
| 7.Вывоз снега с центральных улиц города в специально установленные места |  | 350,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |
| 8. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 7500,0 | 500,0 | 12500,0 | 850,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО (включая средства дорожного фонда) | 7500,0 | 13290,9 | 12500,0 | 14540,9 |  | 15 640,9 |  | 14200,0 |  | 14700,0 |  | 15200,0 |

ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ И ОБЪЕКТОВ РЕМОНТА СЕТИ АВТОДОРОГ НА ТЕРРИТОРИИ

ГП "ГОРОД КОЗЕЛЬСК" НА ПЕРИОД

2019 – 2024 ГОДОВ

| N п/п | Наименование объекта | Протяженность, м | Планируемые мероприятия | Сроки выполнения работ (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП "Город Козельск" |
| 1 | пер. Суворова, Буканова | 800 | Ремонт (грейдирование с подсыпкой щебня) | 2019 |
| 2 | ул.Кутузова | 300 | Ремонт (грейдирование с подсыпкой щебня) | 2019 |
| 3 | ул. Крупская | 800 | Ремонт (грейдирование с подсыпкой щебня) | 2019 |
| 4 | Пер.Циолковского | 350 | Ремонт (грейдирование с подсыпкой щебня) | 2019 |
| 5 | Обустройство тротуара от д.37 до д.11 по ул.Медведева | 380 | Асфальтирование | 2019 |
| 6 | ул.Колхозная от д.21 а до д.31 а | 300 | Ремонт (грейдирование с подсыпкой щебня) | 2019 |
| 7 | ул. Спортивная в г. Козельске до пересечения с автомобильной дорогой «Оптина Пустынь - Нижние Прыски - Сосенский - Шепелево» | 820 | Капитальный ремонт | 2019, 2020 |
| 6 | ул.Щербакова | 350 | Ремонт (грейдирование с подсыпкой щебня) | 2020 |
| 7 | Ул. Чехова | 300 | Ремонт (грейдирование с подсыпкой щебня) | 2020 |
| 8 | пер. Строительный | 350 | Ремонт (грейдирование с подсыпкой щебня) | 2020 |
| 9 | ул.К.Маркса | 250 | Ремонт (грейдирование с подсыпкой щебня) | 2020 |
| 10 | пер. Ягодный | 300 | Ремонт (грейдирование с подсыпкой щебня) | 2021 |
| 11 | пер. Яблочный | 300 | Ремонт (грейдирование с подсыпкой щебня) | 2021 |
| 12 | ул. Механизаторов | 350 | Ремонт (грейдирование с подсыпкой щебня) | 2021 |
| 13 | ул.Подгорная р.Орденка | 650 | Ремонт (грейдирование с подсыпкой щебня) | 2021 |
| 14 | ул.Первомайская | 1220 | Ремонт (грейдирование с подсыпкой щебня) | 2022 |
| 15 | Ул.Матросова | 450 | Ремонт (грейдирование с подсыпкой щебня) | 2022 |
| 16 | Ул.Фрунзе | 250 | Ремонт (грейдирование с подсыпкой щебня) | 2022 |
| 17 | Ул.Мира | 300 | Ремонт (грейдирование с подсыпкой щебня) | 2022 |
| 18 | Ул.Пушкина | 400 | Ремонт (грейдирование с подсыпкой щебня) | 2023 |
| 19 | Ул.Некрасова | 450 | Ремонт (грейдирование с подсыпкой щебня) | 2023 |
| 20 | Ул.Ленина | 800 | Ремонт (грейдирование с подсыпкой щебня) | 2023 |
| 21 | ул..2 Юго Западная | 300 | Ремонт (грейдирование с подсыпкой щебня) | 2023 |
| 22 | ул. 4 Юго-западная | 300 | Ремонт (грейдирование с подсыпкой щебня) | 2024 |
| 23 | ул.Кирова | 350 | Ремонт (грейдирование с подсыпкой щебня) | 2024 |
| 24 | ул.Кузнечная | 250 | Ремонт (грейдирование с подсыпкой щебня) | 2024 |
| 25 | Ул. Набережная | 300 | Ремонт (грейдирование с подсыпкой щебня) | 2024 |