РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

(исполнительно-распорядительный орган)

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД КОЗЕЛЬСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 03 2021 года                                                                                                  № 104

«О подготовке к осенне-зимнему

отопительному периоду 2021-2022 года

на территории муниципального образования

городского поселения «Город Козельск»

В соответствии с пп.4.1. п.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 12.03.2013г. №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях своевременной и качественной подготовки к отопительному сезону 2021-2022 года, руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение «Город Козельск», администрация (исполнительно – распорядительный орган) городского поселения «Город Козельск» ( далее – Администрация)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения, находящихся на территории муниципального образования городское поселение «Город Козельск» к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 года, согласно приложению № 1.

# 2. Для осуществления контроля и координации хода выполнения мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения, находящихся на территории муниципального образования городское поселение «Город Козельск», к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 года создать комиссию по осуществлению контроля за ходом выполнения мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 года и утвердить ее состав, согласно приложению №2.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

4.Контроль за исполнением постановления возложить на Шулекина Василия Юрьевича, главного специалиста по вопросам благоустройства - исполняющего обязанности заместителя главы Администрации - начальника отдела по комплексному развитию городского поселения и муниципальному хозяйству.

Глава администрации                                                                               Н.С. Козлова

Приложение №1

к постановлению Администрации

от ___.___.2021г.  № ____

План мероприятий по подготовке

к осенне-зимнему отопительному периоду 2021-2022 гг.

ООО «УК Козельского района»

| Провести промывку и гидравлические испытания систем отопления и ГВС |  | 16 | 01.05.21-01.09.21 | содержание жилищного фонда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Провести ремонт трубопроводов (по результатам испытаний) |  | ͌ 360 п/м разных диаметров | 01.05.21-01.09.21 | ООО «УККР» текущий ремонт |
| Провести ревизию, ремонт и замену ЗРА отопления, ГВС и ХВС |  | 355 шт. разных диаметров | 01.05.21-01.09.21 | . |
| Провести обслуживание канализации (ремонт, замена) |  | 31 п/м | 01.05.21-01.09.21 |  |
| Провести проверку узлов учета тепла | . | 10 шт | 01.06.21-31.08.21 |  |
| Обслуживание узлов учета тепла, ГВС, ХВС (очистка фильтров) |  |  | 01.05.21-01.09.21 | содержание жилищного фонда |
| Провести утепление трубопроводов (по необходимости) |  |  | 01.06.21-01.09.21 |  |
| Провести ревизию, ремонт эл. оборудования ВРУ, щитов и освещения |  |  | 01.05.21-01.09.21 |  |
| Провести промывку и гидравлические испытания систем отопления и ГВС |  | 8 (мех.завод) 22 (воен.гор) | 01.05.21-01.09.21 | содержание жилищного фонда |
| Провести ремонт трубопроводов (по результатам испытаний) |  | ͌ 270 п/м разных диаметров | 01.05.21-01.09.21 | ООО «УККР» текущий ремонт |
| Провести ревизию и ремонт ЗРА отопления, ГВС и ХВС |  | 280 шт. разных диаметров | 01.05.21-01.09.21 |  |
| Провести обслуживание канализации (ремонт, замена) |  | 27 п/м | 01.05.21-01.09.21 |  |
| Обслуживание узлов учета тепла, ГВС, ХВС (очистка фильтров) |  |  | 01.05.21-01.09.21 | содержание жилищного фонда |
| Провести утепление трубопроводов (по необходимости) |  |  | 01.06.21-01.09.21 |  |
| Провести ревизию, ремонт эл. оборудования ВРУ, щитов и освещения |  |  | 01.05.21-01.09.21 |  |
| Провести работы по утеплению дверей, окон, чердаков, подвалов (по необходимости) |  |  | 01.05.21-01.09.21 | содержание жилищного фонда |
| Работы по ремонту мягких и шиферных кровель |  | 2050 м² | 01.04.21-30.09.21 | ООО «УККР» текущий ремонт |
| Работы по ремонту печных труб |  | 14 шт. | 01.05.21-15.09.21 | ООО «УККР» текущий ремонт |
| Работы по ремонту козырьков над подъездом и их устройство |  | 8 шт. | 01.05.21-90.09.21 | ООО «УККР» текущий ремонт |
| Установка дверей в подъезды |  | 4 шт. | 15.05.21-15.09.21 | ООО «УККР» текущий ремонт |
| Ремонт подъездов |  | 2 шт. | 15.05.21-15.09.21 | ООО «УККР» текущий ремонт |
| Установка окон в подъездах |  | 4 шт. | 15.05.21-30.09.21 | ООО «УККР» текущий ремонт |
| Ремонт предподъездных порогов |  | 8 шт. | 15.05.21-15.09.21 | ООО «УККР» текущий ремонт |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

МУП МРЭП МО «МР «Козельский район»

на отопительный период 2021-2022 гг.

| № | Основные мероприятия | Объем работ (количество) | Срок исполне ния | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эксплуатационный участок-1 |  |  |  |
| 1. | Провести промывку и гидравлические испытания систем отопления и ГВС | 16 | 01.05.21- 01.08.21 | Содержание жилищного фонда |
| 2. | Провести ремонт трубопроводов (по необходимости) |  | 01.05.21- 01.09.21 | ООО «УККР» (текущий ремонт) |
|  | Эксплуатационный участок-2 |  |  |  |
| 3. | Провести промывку и гидравлические испытания системы отопления и ГВС | 8 | 01.05.21- 01.08.21 | Содержание жилищного фонда |
| 4. | Провести ремонт трубопроводов (по необходимости) |  | 01.06.21- 01.09.21 | ООО «УККР» (текущий ремонт) |

План основных мероприятий по подготовке

МКД военного городков г. Козельск,

в управлении ООО УК «Город Сосенский»

| N п/п | Основные мероприятия | Кол-во объектов | Сроки исполнения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Работы по промывке и гидравлическому испытанию системы отопления | 44 | 15.05.21-15.09.21 | Содержание жилищного фонда |
| 2. | Работы по ремонту мягких, шиферных кровель, чердачных помещений 2.1 в том числе мягких м2; 2.2 в том числе шиферных м2; 2.3 в том числе металлочерепица м2 | 14 7980 15 15 | 01.05.21-01.09.21 | Текущий ремонт Мягкие кровли требуют капитального ремонта |
| 3. | Работы по ремонту системы отопления. 3.1. кол-во п/м теплоизоляции нуждающейся в восстановлении 3.2. кол-во задвижек нуждающихся в ревизии. 3.3. кол-во п/м труб отопления нуждающихся в ремонте. | 44 10400 254 20520 | 15.05.21-15.09.21 | Текущий ремонт Система отопления домов требует капитального ремонта |
| 4. | Работы по ремонту и замене инженерных сетей водоотведения. 4.1. Кол-во п/м труб водоотведения нуждающихся в ремонте | 44 5500 | 15.05.21-15.09.21 | Текущий ремонт Система водоотведения домов требует капитального ремонта |
| 5. | Работы по ремонту и замене инженерных систем холодного и горячего водоснабжения. 5.1. Кол-во п/м труб ХВС 5.2. Кол-во задвижек 5.3.Кол-во п/м труб ГВС 5.4. Кол-во задвижек ГВС | 44 4800 44 6200 88 | 01.05.21-01.09.21 | Текущий ремонт, система ХВС и ГВС домов требует капитального ремонта |
| 6. | Работы по ремонту инженерных сетей электроснабжения и установке электроосвещения в энергосберегающем исполнении 6.1. Кол-во п/м эл. проводки 6.2. Кол-во шт. отключающих устройств | 44 57000 7296 | 15.05.21-15.09.21 | Текущий ремонт система электроснабжения требует капитального ремонта |
| 7. | Работы по ремонту отмосток. | 44 | 15.05.21-15.09.21 | Текущий ремонт |
| 8. | Работы по замене входных подъездных дверей, на двери в энергосберегающем исполнении 8.1.Кол-ко дверей | 36 | 15.05.21-15.09.21 | Текущий ремонт |
| 9. | Работы по замене подъездных окон, на энергосберегающем конструктивном исполнении. 9.1. Кол-во окон | 480 | 15.05.21-15.09.21 | Текущий ремонт |
| 10. | Работы по ремонту фасадов и ремонту межпанельных швов | по заявлениям | 15.05.21-15.09.21 | текущий ремонт |

Приложение №2

к постановлению Администрации

от ___. ___.2021г.  № ____

Состав

комиссии по осуществлению контроля за ходом выполнения мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к эксплуатации

в осенне-зимний период 2021-2022 год

Председатель комиссии – Шулекин Василий Юрьевич, главный специалист по вопросам благоустройства, исполняющий обязанности заместителя главы Администрации, начальник отдела по комплексному развитию городского поселения и муниципальному хозяйству.

Секретарь комиссии – Плахова Валентина Федоровна, ведущий эксперт по вопросам ЖКХ отдела по комплексному развитию городского поселения и муниципальному хозяйству.

Члены комиссии:

Нефедова Валентина Владимировна - главный специалист по земельным отношениям и градостроительной деятельности отдела по комплексному развитию городского поселения и муниципальному хозяйству;

Головина Галина Николаевна – ведущий эксперт по управлению муниципальной собственностью отдела по управлению муниципальной собственностью и вопросам ГО и ЧС.

Представитель управляющей компании – по согласованию.

Согласовано:

Главный специалист по вопросам благоустройства,

исполняющего обязанности заместителя

Главы администрации ГП «Город Козельск»,

начальника отдела по комплексному развитию

городского поселения и муниципальному хозяйству       ________________ В.Ю. Шулекин

Главный специалист по правовым вопросам –

отдела организационно – контрольной работы

и правового обеспечения		                                      _________________ И.В.Макарчук

Исполнитель:

Ведущий эксперт по вопросам ЖКХ отдела

по комплексному развитию городского поселения

и муниципальному хозяйству администрации

городского поселения «Город Козельск»                          ______________        В.Ф. Плахова